|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**  En general, el proyecto NovaCommerce ha avanzado de acuerdo con la planificación inicial establecida en la carta Gantt, cumpliendo con la mayoría de las actividades dentro de los plazos definidos. Se han completado con éxito las etapas de definición de requerimientos, diseño de arquitectura y desarrollo inicial del frontend y backend, lo que ha permitido mantener el flujo de trabajo proyectado. |

| 2. |
| --- |
| **¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?**  Las principales dificultades del proyecto han sido los retrasos en algunas tareas técnicas, la coordinación del equipo y la gestión del tiempo. Para enfrentarlas, se reorganizó la carta Gantt priorizando actividades clave, se realizaron reuniones semanales para mejorar la comunicación y se usaron herramientas como GitHub para coordinar el trabajo.  Además, se adoptó una estrategia de aprendizaje colaborativo para resolver problemas técnicos y se dividieron las tareas en entregables más pequeños, lo que permitió mantener el avance constante y cumplir con los plazos establecidos. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| **¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?**  Evalúo mi trabajo como positivo, ya que he logrado cumplir con los objetivos principales del proyecto y mantener una buena organización del equipo. Destaco la constancia, la comunicación y la capacidad de adaptación ante imprevistos. Sin embargo, podría mejorar en la gestión del tiempo y en la planificación anticipada de tareas técnicas para evitar retrasos futuros. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**  Me gustaría saber si el enfoque actual del proyecto cumple con las expectativas del curso y si los entregables están alineados con los criterios de evaluación. También tengo la inquietud de cómo optimizar la integración de los componentes técnicos para mejorar el rendimiento general del sistema. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| **¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?**  Sí, consideramos que algunas actividades deben redistribuirse para equilibrar la carga de trabajo y optimizar los tiempos de entrega. Además, se agregarán nuevas tareas relacionadas con las pruebas del sistema y la documentación técnica, que serán asignadas a los integrantes con mayor disponibilidad y experiencia en esas áreas. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| **¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?**  El trabajo en grupo ha sido positivo, ya que hemos mantenido una buena comunicación y colaboración entre los integrantes. Destacamos el compromiso y la disposición para cumplir con las tareas. Sin embargo, podríamos mejorar la organización y la gestión del tiempo para avanzar de manera más eficiente en las siguientes etapas del proyecto. |